Výzva k podání nabídek

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

| Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) | C/10/270 |
| --- | --- |
| Název programu: | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/2.4.00/12.0099 |
| Název projektu: | Bridge4Innovation (B4I) |
| Název zakázky: | Dodávka interaktivního dynamického internetového portálu (dále JEN DIP) |
| Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : | Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním uchazečem na dodávku služby-vytvoření a implementace DIP v prostředí CMS Plone na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (dále JU) se zadanou funkcionalitou a profesionálním designem a jeho servis po dobu cca 27 měsíců (dále jen „Dílo“). |
| Datum vyhlášení zakázky: | 2. Července 2010 |
| Název/ obchodní firma zadavatele: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| Sídlo zadavatele: | Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) | Ing. Hana Kropáčková – kvestorka telefon: 389 032 002, e-mail: hkropack@jcu.cz |
| IČ zadavatele: | 600 76 658 |
| DIČ zadavatele: | CZ60076658 |
| Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa): | Kontaktní osoba odpovědná za projektu je: Ing. Václav Lukeš, funkce: manažer projektu, tel.: 389 032 054, e-mail: vlukes@jcu.cz, Kontaktní osoba ve věcech organizačních této veřejné zakázky je: Ing. Ľubomír Bajtoš, funkce: referent pro výběrová řízení, tel.: 389 032 136, e-mail: lbajtos@jcu.cz. |
| Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) | Lhůta podání nabídky končí dne: 16. července 2010 v 10:00 hod. |
| Popis předmětu zakázky: | Předmětem veřejné zakázky je služba „Dodání interaktivního dynamického internetového portálu (dále jen „DIP“)“ pro projekt financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. |
| Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: | Celková cena za předmět plnění zakázky: 499 000,- Kč bez DPH (598 000,- Kč vč. DPH) |
| Typ zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), jejímž předmětem je dodávka Předmětů publicity pro projekt B4I, zadávaná v souladu s § 18 odst. 3 ZVZ mimo režim ZVZ při dodržení zásad dle § 6 ZVZ a závazných postupů příjemce dotace. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. |
| Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky | Plnění veřejné zakázky bude probíhat následovně: „D“ = Datum uzavření smlouvy o dodání Díla. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1. zadávací dokumentace Předpokládaný termín ukončení plnění: profesionální design DIP: „D“ + 6 týdnů testovací DIP: „D“ + 9 týdnů produkční DIP: „D“ + 11 týdnů zaškolení: DIP: „D“ + 12 týdnů servis produkčního DIP: cca 27 měsíců = „D“ do max. 31. 10. 2012. Místem dodání předmětu plnění je: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, IČ 600 76 658, číslo účtu: 209235169/0300 Osoba oprávněná k převzetí dodávky: Ing. Václav Lukeš, tel. 725 881 482, e-mail: vlukes@jcu.cz, Jihočeská agentura pro inovační podnikání o.p.s. Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice, IČ 260 91 143, číslo účtu: 233892855/0300 |
| Místa dodání/převzetí nabídky: | Svoji nabídku můžete podat do 16.7.2010 doporučeně poštou: Adresa: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Investiční oddělení - Ing. Ľubomír Bajtoš Branišovská 1645/31a 370 05 České Budějovice nebo osobně každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:00 hod., v poslední den 16.7.2010 do 10:00 hod. jen osobně na investičním oddělení JU, v budově Rektorátu, 4. patro Investiční oddělení, místnost 04052 na níže uvedené adrese a to po předchozí telefonní domluvě telefon: 389 032 136 Ing. Ľubomíru Bajtošovi. Adresa: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Investiční oddělení Branišovská 1645/31a 370 05 České Budějovice Nabídky musí být podány v řádně uzavřené obálce s výrazným označením VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Veřejná zakázka – Dodávka interaktivního dynamického internetového portálu“ NEOTEVÍRAT a na uzavření opatřené razítkem. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné vrátit nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. |
| Hodnotící kritéria: | Komise provede hodnocení každé nabídky podle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH. Nabídky uchazečů jsou seřazeny dle nabídkové ceny od nejvýhodnější = nejlevnější po nejméně výhodnou = nejdražší. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu výběrového řízení, komise si vyžádá písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Pokud zadavatel neobdrží od uchazeče do 3 pracovních dnů písemnou odpověď nebo se uchazeč nedostaví k jednání (viz výzva) za účelem zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude nabídka vyřazena. Nabídka bude vyřazena z hodnocení také v případě, že i přes zdůvodnění uchazečem komise shledá, že nabídková cena je mimořádně nízká. |
| Požadavky na prokázání splnění základních a profesních a kvalifikačních předpokladů dodavatele na základě zadávací dokumentace: | čestným prohlášením v rozsahu §53 odst. 1, písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb. podepsaným, osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče (příloha č. 3), ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (originál nebo ověřenou kopii, ne starší než 90 dnů, předloží vybraný uchazeč při podpisu smlouvy), ověřenou kopii dokladu o oprávnění podnikat podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu předloží vybraný uchazeč při podpisu smlouvy), prostou kopií pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimálním plněním 0,3 mil. Kč (originál nebo ověřenou kopii předloží vybraný uchazeč při podpisu smlouvy). Prokázaní profesní kvalifikace – přesná specifikace je uvedena v příloze č.4 Specifikace zakázky |
| Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: | Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. |
| Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): | Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, v českém jazyce a zabezpečena proti manipulaci. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč předloží ve své nabídce: Vyplněný „Rozpočet zakázky“ viz příloha č. 5 výzvy (tento bude taktéž nedílnou součástí návrhu smlouvy). Návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Další požadované dokumenty viz - Obsah nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vítězem výběrového řízení o konečném znění textu smlouvy. |
| Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: | Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a to do roku 2025. |
| Lhůta pro podepsání smlouvy: | Lhůta pro podepsání smlouvy s vítězným uchazečem je stanovena na 15 dní od dne odeslání oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne dostatečnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí věty je stejný i pro dalšího v pořadí. |
| Další informace a práva: | Po otevření obálek s nabídkami až do výběru nejvhodnější z nich může zadavatel jednat s jednotlivými uchazeči za účelem získání doplňujících informací pro své rozhodnutí. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet došlé nabídky a neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil v souvislosti s jeho účastí v obchodní veřejné soutěži. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž zrušit bez udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto řízení, pokud všichni účastníci překročí požadovanou cenovou hladinu. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně přístupných zdrojů. |
| Platební podmínky: | Platbu záloh zadavatel nepřipouští. Cenu zaplatí kupující formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího na základě faktur vystavených prodávajícím do 14 kalendářních dnů po dodání předmětu smlouvy nebo jeho části. Vystavené faktury musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. |
| Nabídková cena: | a) Nabídková cena bude vycházet z ocenění jednotlivých položek. b) Cena bude uvedena v Kč v členění na cenu bez DPH, samostatné DPH a cenu celkovou včetně DPH. c) Limit pro maximální výši celkové nabídkové ceny stanovuje zadavatel na 499 000,- Kč bez DPH. |
| Další podmínky pro plnění zakázky:* | Uchazeči musí respektovat pravidlo platné pro projekty OPVK: „Zaměstnanci příjemce (zadavatele) a ani členové projektového týmu projektu se nesmějí v případě zakázek zadávaných postupy podle této Příručky pro příjemce podílet na zpracování nabídky, nesmějí podat nabídku a být uchazečem o zakázku či uchazečem ve sdružení ani působit jako subdodavatel.“ Uchazeči mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději do doby tří dnů před skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě za zadavatele, Ing. Václav Lukeš, elektronicky na e-mailovou adresu vlukes@jcu.cz |
| Variantnost nabídky: | Varianty nabídky nejsou přípustné. |
| Obsah nabídky: | krycí list nabídky (příloha č.1 - formulář) čestné prohlášení o vázanosti nabídkou podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č.2 - formulář) doklady o splnění kvalifikačních předpokladů, přičemž jako první musí být zařazen výpis z obchodního rejstříku (příloha č.3 - formulář) Specifikace zakázky Rozpočet zakázky (příloha č.5 – formulář, nabídková cena) smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č.6 - formulář) * Obsah smlouvy není možno měnit, změna KS je možná až při jednání s vítězem. |

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě a další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny v přílohách.

Výzva bude na www.msmt.cz/www stránky ZS (v případě grantových projektů) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ www stránky ZS.

| Jméno: | Václav |
| --- | --- |
| Příjmení: | Lukeš, Ing. |
| E-mail: | vlukes@jcu.cz |
| Telefon: | 389 032 054 |

V Českých Budějovicích, dne  30.6.2010

v.r. Ing. Hana Kropáčková

kvestorka

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

Příloha č.2 - Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou

Příloha č.3 - Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady

Příloha č.4 – Specifikace zakázky

Příloha č.5 - Rozpočet zakázky

Příloha č.6 - Návrh smlouvy o dílo

# Footnotes

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.

Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky